TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Documento de Autorização Formal e Alinhamento Estratégico

1. DADOS GERAIS DO PROJETO

Nome do Projeto: Projeto Integrador I - Inclusão Socio-Tecnológica

Data de Elaboração: 16 / 03 / 2026

Patrocinador (Sponsor): Professora Kadidja Valéria

Gerente do Projeto (GP): Letícia Borsaro de Souza

2. PROPÓSITO E JUSTIFICATIVA (Foco em Geração de Valor - PMBOK 7)

Segundo levantamento de Observatório ligado à UFMG, estima-se que 358 mil pessoas estão em situação de rua no Brasil (2025). Apesar das iniciativas existentes para mapear o problema, ainda existem desafios de integração e atualização. Portanto, o objetivo do projeto é criar uma plataforma centralizada estilo dashboard que reúna os dados nacionais disponíveis sobre o tema e permita a visualização integrada destes, identificando padrões regionais e comparações temporais através de análise estatística, possibilitando um melhor entendimento do perfil da população de rua e em vulnerabilidade social. Assim, será possível embasar soluções tecnológicas que atendem necessidades reais.

- Valor Tangível Esperado: Centralização de dados e análise estatística sobre o perfil da população em situação de rua no Brasil com base em dados nacionais recentes, destacando recortes demográficos e, especialmente, o acesso à tecnologia (dispositivos móveis, internet, etc).

- Valor Intangível Esperado: Contribuir para o desenvolvimento de pesquisas e projetos na área e para o desenvolvimento de políticas públicas com base nos dados e resultados apresentados pelo dashboard.

3. DESCRIÇÃO DE ALTO NÍVEL DO PRODUTO/SERVIÇO DE TI

O produto será um dashboard interativo desenvolvido em Python, acessível via navegador web (sem restrição de sistema operacional). Ele será construído no ambiente Google Colab e publicado na plataforma Streamlit Community Cloud, com integração via GitHub. O dashboard apresentará gráficos dinâmicos e estatísticas descritivas sobre a população em situação de rua no Brasil, permitindo ao usuário filtrar por regiões, períodos e características demográficas. A interface será intuitiva e responsiva, priorizando a acessibilidade e a facilidade de uso para pesquisadores, gestores públicos e organizações sociais.

4. REQUISITOS MACROS (O que não pode faltar)

Requisitos Funcionais:

- RF01: O dashboard deve exibir gráficos interativos baseados em dados atualizados sobre a população em situação de rua no Brasil.

- RF02: O usuário deve poder filtrar os dados por estado, região e ano.

- RF03: Visualizar dados específicos do Distrito Federal, com recorte por região administrativa.

- RF04: O sistema deve apresentar estatísticas descritivas (médias, percentuais) de indicadores como gênero, raça, faixa etária, escolaridade e tempo em situação de rua, e de forma destacada, o acesso à dispositivos móveis, pacotes de dados, internet, computadores, etc.

- RF05: O usuário deve conseguir consultar a metodologia utilizada, descrevendo a fonte dos dados e os tratamentos estatísticos aplicados.

Requisitos Não-Funcionais:

- RNF01: A interface deve ser responsiva e focada na experiência do usuário (UX).

- RNF02: O código-fonte deverá ser versionado no GitHub com documentação básica de uso.

- RNF03: O sistema deve estar disponível publicamente via Streamlit Cloud.

- RNF04: Os dados utilizados devem ser de fontes confiáveis (IBGE, IPEA, Ministério da Cidadania, UNESCO, observatórios universitários) e devidamente citados.

5. CRITÉRIOS DE SUCESSO DO PROJETO

Entregar o dashboard com todas as funcionalidades previstas nos requisitos macros até o dia 19/06/2026, obter validação da Professora Kadidja quanto à técnica e relevância das descobertas, e concluir o projeto dentro do cronograma para a apresentação final na semana seguinte ao prazo de conclusão.

6. RISCOS PRELIMINARES DE ALTO NÍVEL

- Risco 1: Dificuldade em encontrar bases de dados públicas atualizadas.

- Risco 2: Número reduzido de dados disponíveis sobre aspectos tecnológicos da população em situação de rua.

- Risco 3: Crescimento do escopo e perda do foco da pesquisa.

- Risco 4: Dificuldades técnicas durante a análise estatística.

7. CRONOGRAMA DE MARCOS (Milestones)

- Mês 1: Pesquisa inicial e levantamento de fontes de dados + definição do design da aplicação

- Mês 2: Consolidação das descobertas e início do desenvolvimento do dashboard.

- Mês 3: Finalização da pesquisa e refinamento das análises + finalização do desenvolvimento da aplicação

8. ORÇAMENTO RESUMIDO (O "How Much")

- Custo Estimado Direto: R$ 0,00 (utilização de ferramentas gratuitas: Google Colab, Streamlit Community Cloud, GitHub).

-  Recursos Internos Alocados: 1 estudante de Computação (Letícia Borsaro), com dedicação estimada de 10 horas semanais durante 14 semanas, totalizando 140 horas.

-  Valor Econômico Estimado (custo de oportunidade): Considerando a hora de um estagiário de TI entre R$ 11,00 e R$ 16,00, o projeto representa um investimento indireto entre R$ 1.540,00 e R$ 2.240,00.

-  Outros Recursos: Acesso aos laboratórios do CEUB, equipamento pessoal e internet.

9. AUTORIDADE DO GERENTE DE PROJETOS

- O Gerente de Projetos tem autonomia para: Tomar decisões técnicas sobre a execução, incluindo escolha de bibliotecas Python, design do dashboard e priorização de funcionalidades dentro do escopo, gerenciar o cronograma diário e as entregas das sprints, e comunicar-se diretamente com os professores orientadores para esclarecimentos e validações.

- O Gerente de Projetos NÃO tem autonomia para: Alterar o prazo de entrega final, incluir novas funcionalidades que expandam significativamente o escopo ou realizar despesas (embora não previstas) sem autorização formal dos patrocinadores.

10. APROVAÇÃO E ASSINATURAS

____________________________________

Assinatura do Patrocinador (Sponsor)

____________________________________

Assinatura do Gerente de Projetos (GP)